## Slide 1
Partenaire | EPITECH Contact : ………….
Démarrage | Fevrier 2023
Contexte et objectifs | Le projet consiste à créer un système de gestion intelligente de l'énergie qui vise à aider les propriétaires à suivre ,gérer et optimiser leur consommation d'énergie et à réduire les coûts énergétiques en utilisant des techniques d'intelligence artificielle. Le système sera capable de collecter des données sur la consommation d'énergie, de les analyser et de proposer des solutions pour réduire la consommation et les coûts. Concevoir un système de suivi de la consommation d'énergie en temps réel pour des infrastructures Collecter des données en temps réel sur la consommation d'énergie Offrir des rapports et des visualisations pour aider les utilisateurs à comprendre leur consommation d'énergie et à prendre des décisions éclairées pour réduire leurs coûts et leur impact environnemental Analyser les données pour identifier les inefficacités et proposer des solutions pour réduire les coûts d'énergie
Hypothèses de mise en œuvre | Etape 1 : Soumission et validation du projet Etape 2 : Recrutement Etape 3 : Présentation du projet Etape 4 : Identification et segmentation des différentes tâches Etape 5 : Etablissement d’un planning Etape 6 : Phase de developement Etape 7 : Phase de test Etape 8 : Déploiement d’un MVP
Caractéristiques de la cible visée et projections | Particulier Entreprise / Industrie
Secteurs d’activité impactés | Agriculture Santé Energie et environnement Médias et divertissement Numérique
Ressources humaines | Scrum master Expert en Energie ingenieur cloud et sécurite ingenieur data et ia Ingénieur IOT Designer Testeur qualité
Budget | Phase de subvention lauréats 2021 : 500.000$ Phase d’accompagnement lauréats 2021 : 48.500$ Phase de promotion et d’accompagnement 2022 : 73.965$ Phase de subvention lauréats 2022 : 500.000$
Apports attendus du partenaire | Capital d’amorçage
Projet « Système de gestion intelligente de l'énergie»
Version revue le 21.04.23

## Slide 2
Février à Mars
Proposition et soumission du proje
Recrutement des experts
Etablissement du plan d’action et de la fiche projet
Elaboration du planning
Démarrage de la phase de développement
2023
Janvier à Aout
Conception et développement du système de suivi de la consommation d'énergie en temps réel
Création de rapports et de visualisations pour les utilisateurs
Collecte de données en temps réel sur la consommation d'énergie
Analyse des données pour identifier les inefficacités et proposer des solutions
2024
Etapes et calendrier prévisionnel
Version revue le 21.04.23
Projet « Système de gestion intelligente de l'énergie»